Bài 1:

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”

Ước lượng Story Points: 5

Lý do:
Tính năng “Tạo công việc mới” đòi hỏi một số bước như thiết kế form nhập dữ liệu, kiểm tra thông tin người dùng nhập, gửi dữ liệu lên hệ thống và hiển thị thông báo sau khi tạo thành công. Các bước này không quá phức tạp nhưng cũng không hoàn toàn đơn giản vì cần xử lý cả giao diện và backend. Vì vậy, mức độ phức tạp ở mức trung bình, tương ứng với 5 điểm Story.

Bài 2:

User Story:
“Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sắm.”

Ước lượng Story Points: 8

Lý do:
Tính năng thanh toán khá phức tạp vì phải xử lý tính tổng tiền, áp mã giảm giá, cập nhật tồn kho và kết nối với cổng thanh toán. Đồng thời cần xử lý trường hợp giao dịch lỗi. Do có nhiều bước và rủi ro, mức 8 Story Points là phù hợp.

Bài 3:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để mua nhiều món trong một đơn hàng.”

1. Mỗi thành viên chọn điểm Story

Các thành viên chọn một lá bài trong dãy Fibonacci:

- Thành viên A: 3

- Thành viên B: 5

- Thành viên C: 8

2. Mở bài & thảo luận

Sau khi mở bài, các thành viên giải thích:

- 3 điểm: Tính năng đơn giản, chỉ cần nút “Thêm vào giỏ”.

- 5 điểm: Cần xử lý cập nhật số lượng, hiển thị giỏ hàng, tính tổng tiền.

- 8 điểm: Cần kiểm tra tồn kho, đồng bộ dữ liệu, xử lý lỗi.

Cả nhóm nhận thấy sự khác biệt do mỗi người nhìn vào phạm vi khác nhau (UI đơn giản vs. backend phức tạp).

3. Đồng thuận cuối cùng

Sau khi thảo luận, nhóm thống nhất phạm vi chỉ gồm các chức năng cơ bản:

- Thêm sản phẩm vào giỏ

- Cập nhật số lượng

- Hiển thị giỏ hàng

- Tính tổng tiền

Các phần phức tạp (đồng bộ tồn kho, kiểm tra nhiều điều kiện) chưa làm trong giai đoạn này.

Kết quả cuối cùng: nhóm đồng thuận chọn 5 Story Points

Bài 5:

1. Ước lượng Story Points

Nhóm tiến hành ước lượng độ phức tạp các User Stories trong Product Backlog

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Chỉnh sửa công việc | 3 |
| Xóa công việc | 2 |
| Thanh toán đơn hàng | 8 |
| Giỏ hàng | 5 |

2. Planning Poker

- Tổ chức họp Planning Poker với tất cả thành viên.

- Mỗi người chọn điểm Story bí mật cho từng User Story.

- Mở bài cùng nhau và thảo luận sự khác biệt.

- Đi đến đồng thuận cuối cùng về Story Points của từng User Story (như bảng trên).

3. Xác định mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint:
“Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập để người dùng có thể quản lý đơn hàng và đăng nhập vào hệ thống.”

4. Lập kế hoạch phân chia công việc

Phân chia User Stories thành các tasks nhỏ và ước lượng công sức:

| User Story | Task | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giỏ hàng | Thiết kế UI | 1 ngày |
| Giỏ hàng | Backend lưu trữ cart | 2 ngày |
| Giỏ hàng | Test & validate | 1 ngày |
| Đăng nhập | Thiết kế form & UI | 1 ngày |
| Đăng nhập | Backend xác thực | 2 ngày |
| Đăng nhập | Test & validate | 1 ngày |

5. Sử dụng Velocity

- Velocity Sprint trước: 20 Story Points

- Tổng Story Points User Stories cho Sprint này: 10 (Giỏ hàng 5 + Đăng nhập 5)

- Dự báo khả năng hoàn thành: có thể hoàn tất Sprint này dựa trên Velocity, phù hợp với năng lực nhóm.

Bài 6:

1. Mục tiêu Sprint

Mục tiêu: “Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng”

- Giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa công việc dễ dàng.

- Tạo giá trị thực tế cho người dùng khi họ có thể theo dõi tiến độ công việc.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Chọn 2 User Stories liên quan trực tiếp đến mục tiêu Sprint:

- User Story 1: “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để theo dõi tiến độ.”

  - Giúp người dùng thêm công việc vào hệ thống, là bước cơ bản để quản lý công việc.

- User Story 2: “Là người dùng, tôi muốn xóa hoặc chỉnh sửa công việc để quản lý danh sách công việc linh hoạt.”

  - Giúp người dùng cập nhật hoặc loại bỏ công việc không cần thiết, hoàn thiện chức năng quản lý.

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Công việc mới | Thiết kế form nhập công việc (UI) |
|  | Xử lý API tạo công việc (Backend) |
|  | Hiển thị thông báo thành công / lỗi |
| Xóa / Chỉnh sửa công việc | Thiết kế UI chỉnh sửa/xóa công việc |
|  | Xử lý API chỉnh sửa/xóa (Backend) |
|  | Kiểm tra & validate dữ liệu |

- Ước lượng công việc bằng T-shirt Sizes

| User Story | Kích cỡ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Medium | Yêu cầu thiết kế UI, xử lý backend và thông báo, độ phức tạp vừa phải |
| Xóa / Chỉnh sửa công việc | Small | Chức năng đơn giản hơn, chỉ cần cập nhật dữ liệu và giao diện cơ bản |

Bài 7:

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo màn hình cho phép nhập email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| Xây dựng API xử lý đăng ký | Tạo endpoint nhận dữ liệu đăng ký và lưu thông tin người dùng. |
| Kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation) | Kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu, 2 mật khẩu trùng nhau. |
| Mã hóa mật khẩu (Hash Password) | Bảo mật mật khẩu trước khi lưu vào database. |
| Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu | Tạo bảng User và ghi thông tin sau khi xử lý. |
| Thông báo kết quả đăng ký | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng |
| Viết test cơ bản | Kiểm thử API và kiểm thử giao diện đơn giản |

2. Lý do chọn các task này

- Tách theo quy trình phát triển: giao diện → logic xử lý → lưu dữ liệu → phản hồi → kiểm thử.

- Mỗi task rõ ràng, dễ giao cho từng dev.

- Không quá lớn, đảm bảo hoàn thành trong 1 Sprint.

- Bao phủ toàn bộ luồng đăng ký từ nhập dữ liệu → xử lý → lưu → thông báo.

3. Ước lượng độ phức tạp các task (T-shirt Size)

| Task | Size |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | S |
| Xây dựng API đăng ký | M |
| Validation dữ liệu | S |
| Hash mật khẩu | S |
| Lưu dữ liệu vào DB | M |
| Thông báo kết quả | S |
| Test cơ bản | S |

Bài 8:

1. Tính Velocity của nhóm

- Sprint 1: Completed = User Story 1 (5) + User Story 2 (8) = 13 points
(US3 — 3 points — không được tính vì chưa hoàn thành)

- Sprint 2: Completed = User Story 4 (13) + User Story 5 (5) = 18 points
(US6 — 8 points — không được tính)

=> Velocity Sprint 1 = 13, Velocity Sprint 2 = 18.

2. Velocity trung bình

- Trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 points

Quy ước lập kế hoạch: để an toàn, thường làm tròn xuống hoặc chọn giá trị thực dụng. Mình đề xuất dùng 15 points làm Velocity dự báo (conservative).

3. Dùng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

- Mục tiêu: Lên kế hoạch tổng điểm User Stories ≈ 15 points (điểm dự báo cho Sprint).

- Nguyên tắc:

  - Chỉ tính những User Story có khả năng hoàn thành trong Sprint.

  - Nếu có rủi ro/không chắc chắn cao, giữ thêm đệm (vd. lấy 12–14 thay vì full 15).

4. Kết luận & khuyến nghị ngắn

- Velocity trung bình (dự báo): 15 points.

- Kế hoạch Sprint: chọn các User Stories có tổng ≈ 15 points (ví dụ: 8+5+2 hoặc 13+2,…).

- Khuyến nghị: giữ chút đệm (khoảng 1–2 points) nếu có nhiều yếu tố không chắc chắn; luôn không tính story chưa hoàn thành vào velocity của sprint đó.