Bài 1:

Product Owner (PO):
“Chào mọi người, Sprint này chúng tôi tập trung vào mục tiêu hoàn thiện tính năng tạo khóa học mới cho hệ thống LMS. Mời đội Dev demo.”

Developer (Dev):
“Đây là tính năng Tạo khóa học. Người quản trị có thể nhập tên khóa học, mô tả, tải ảnh bìa và lưu lại. Khi nhấn Create, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. Dữ liệu đã được thêm vào bảng khóa học.”

Stakeholder:
“Tính năng hoạt động ổn, nhưng tôi muốn bổ sung trường “Thời lượng khóa học” và thêm một pop-up xác nhận trước khi tạo. Nếu được, Sprint sau hãy cân nhắc.”

Bài 2:

a. Product Backlog Item (PBI)

Tên PBI: Thêm bộ lọc thống kê theo ngày trong trang báo cáo hoạt động.

User Story:
Role: Với vai trò là Trưởng phòng vận hành,
Goal: Tôi muốn lọc báo cáo hoạt động theo từng ngày hoặc theo khoảng thời gian cụ thể,
Benefit: Để xem chi tiết hoạt động của người dùng một cách chính xác thay vì chỉ xem dữ liệu gộp theo tuần.

b. Acceptance Criteria (AC)

AC1 – Lọc theo ngày

- Given người dùng đang mở trang thống kê

- When người dùng chọn một ngày cụ thể và nhấn “Apply”

- Then hệ thống hiển thị thống kê đúng trong ngày đó.

AC2 – Lọc theo khoảng thời gian

- Given người dùng cần xem chi tiết hoạt động

- When người dùng chọn khoảng thời gian tùy chọn (ví dụ: 24 giờ gần nhất hoặc từ ngày A đến ngày B)

- Then hệ thống hiển thị đúng dữ liệu theo khoảng thời gian đó.

AC3 – Giao diện cập nhật theo bộ lọc

- Given hệ thống đang hiển thị dữ liệu theo tuần

- When người dùng áp dụng bất kỳ bộ lọc thời gian nào

- Then hệ thống cập nhật bảng/báo cáo phù hợp và không còn hiển thị dữ liệu tuần.

Bài 3:

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng “Thống kê hoạt động người dùng theo tuần” và cải thiện trải nghiệm trang Dashboard.

Timeline:

- Ngày 1: Sprint Planning, phân công task.

- Ngày 2: Thiết kế UI trang thống kê.

- Ngày 3: Hoàn thiện thiết kế + review UI.

- Ngày 4: Dev bắt đầu code API thống kê theo tuần.

- Ngày 5: Dev tiếp tục API, phát hiện thiếu dữ liệu trong DB.

- Ngày 6: Fix dữ liệu DB + hoàn thành API.

- Ngày 7: Implement UI hiển thị biểu đồ thống kê.

- Ngày 8: Kết nối UI – API.

- Ngày 9: Test nội bộ, phát hiện lỗi hiển thị biểu đồ sai trục thời gian.

- Ngày 10: Fix bug biểu đồ + tối ưu tốc độ tải trang Dashboard.

- Ngày 11: Triển khai bản build thử nghiệm.

- Ngày 12: Nhận phản hồi nội bộ: cần thêm tooltip chi tiết.

- Ngày 13: Bổ sung tooltip + kiểm thử lại.

- Ngày 14: Sprint Review & Sprint Retrospective.

b. 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 5 – Phát hiện thiếu dữ liệu trong DB

Mô tả: Dev phát hiện bảng lưu hoạt động người dùng không có trường “time_action”, gây khó cho việc thống kê theo tuần.
Ảnh hưởng: Tiêu cực – phải bổ sung dữ liệu, làm chậm tiến độ 1 ngày.
Bài học: Cần rà soát yêu cầu dữ liệu kỹ hơn ngay từ Sprint Planning.

2. Ngày 9 – Phát hiện bug biểu đồ hiển thị sai trục thời gian

Mô tả: Biểu đồ thống kê hiển thị nhầm thứ tự ngày (thứ Hai → Chủ Nhật bị đảo).
Ảnh hưởng: Tiêu cực – ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác báo cáo.
Bài học: Test UI liên quan đến thời gian cần có data mẫu chuẩn.

3. Ngày 10 – Tối ưu tốc độ tải Dashboard

Mô tả: Dev phát hiện Dashboard render chậm do gọi API liên tục; đã gộp API và cache dữ liệu 5 phút.
Ảnh hưởng: Tích cực – tốc độ tải nhanh hơn 40%, trải nghiệm cải thiện rõ rệt.
Bài học: Luôn xem xét tối ưu hiệu năng trước khi bàn giao.

4. Ngày 12 – Stakeholder yêu cầu thêm tooltip chi tiết

Mô tả: Trong bản thử nghiệm, Stakeholder nhận thấy người dùng khó hiểu số liệu nên đề xuất hiển thị tooltip khi hover.
Ảnh hưởng: Trung tính – phát sinh thêm việc nhưng nâng chất lượng sản phẩm.
Bài học: Sprint nên để buffer 10–15% cho các yêu cầu nhỏ nhưng quan trọng.

5. Ngày 14 – Sprint Review có phản hồi thay đổi phạm vi

Mô tả: Stakeholder yêu cầu bổ sung bộ lọc theo ngày trong Sprint tiếp theo.
Ảnh hưởng: Tích cực – giúp định hướng rõ backlog cho Sprint mới.
Bài học: Luôn chuẩn bị demo rõ ràng để thu được phản hồi giá trị.

Bài 4:

Kỹ thuật chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do:
Mad – Sad – Glad phù hợp vì giúp team bộc lộ cảm xúc thật — điều đang bị dồn nén khiến tinh thần xuống thấp. Kỹ thuật này giúp mọi người giải tỏa stress, hiểu nỗi buồn – bức xúc – áp lực của nhau, từ đó tạo lại sự kết nối. Những mục Mad/Sad cũng giúp Scrum Master tìm được root-cause của bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về hành động và cải tiến, không ưu tiên cảm xúc nên ít phù hợp với tình trạng “thiếu năng lượng, thiếu chia sẻ” hiện tại

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Kiểm tra trải nghiệm người dùng khi nhập tài khoản – mật khẩu.

- Thu thập phản hồi về giao diện, tốc độ xử lý và thông báo lỗi.

- Xác nhận tính năng đã sẵn sàng để đưa vào môi trường staging.

- Ghi nhận các đề xuất cải tiến trước khi chuyển sang Sprint tiếp theo.

(B) Nội dung 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner:
“Chào mọi người. Trong Sprint này, mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện tính năng Đăng nhập để đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống nhanh và ổn định. Đây là tính năng cốt lõi giúp kết nối toàn bộ trải nghiệm người dùng nên tôi muốn mọi người cùng xem demo và đưa ra phản hồi.”

Scrum Master:
“Buổi Sprint Review hôm nay dự kiến diễn ra trong 20 phút. Chúng ta tập trung vào việc xem sản phẩm đã hoàn thiện đến đâu và lắng nghe phản hồi của stakeholder. Mời mọi người giữ đúng thời lượng và đặt câu hỏi sau phần demo.”

Dev Lead:
“Hôm nay team sẽ demo tính năng Đăng nhập: bao gồm nhập tài khoản hợp lệ, kiểm tra thông báo lỗi khi dữ liệu sai và xem quy trình điều hướng khi đăng nhập thành công. Demo sẽ diễn ra trực tiếp trên bản build mới nhất.”

(C) Dev demo tính năng (6–8 câu mô tả chi tiết)

- Dev mở trang Login trên bản build mới nhất, hiển thị giao diện gồm ô “Email”, “Password” và nút “Login”.

- Dev nhập dữ liệu mẫu hợp lệ: “testuser@example.com” và mật khẩu “12345678”, sau đó nhấn Login.

- Hệ thống xử lý trong khoảng 1 giây và điều hướng sang Dashboard — đây là hành vi mong đợi.

- Dev quay lại trang Login và trình bày tình huống lỗi: nhập sai mật khẩu, ví dụ “abc123”.

- Hệ thống hiển thị thông báo đỏ “Email hoặc mật khẩu không chính xác”, đồng thời không cho phép vào hệ thống.

- Dev thử trường hợp người dùng bỏ trống một trường, ví dụ: chỉ nhập email nhưng không nhập password.

- Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin”, đồng thời highlight ô chưa nhập.

- Cuối cùng, Dev nhấn mạnh rằng tất cả các trường hợp đều được log lại phía server để hỗ trợ bảo mật và theo dõi hành vi đăng nhập.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Tên: “Restart Our Sprint Rhythm”
Kỹ thuật: Start – Stop – Continue (phù hợp để cải thiện quy trình, thói quen và xử lý các hành vi không hiệu quả như daily muộn, báo bug trễ, spillover…)

(B) Agenda chi tiết – Buổi Retrospective 90 phút

| Thời lượng | Hoạt động | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Mở đầu (Scrum Master) | Nhắc mục tiêu Retro, tạo không khí an toàn, thống nhất luật: tôn trọng – không đổ lỗi. |
| 10 phút | Check-in ice-breaker | Làm nhẹ không khí (ví dụ: “Sprint này nếu là thời tiết thì là gì?”). |
| 15 phút | Thu thập ý kiến (Start – Stop – Continue) | Các thành viên viết sticky note cho 3 nhóm: điều cần bắt đầu – điều cần dừng – điều cần duy trì. |
| 20 phút | Gom nhóm & Thảo luận vấn đề chính | Nhóm các ý lại theo chủ đề: Daily muộn, Spillover, Bug report trễ, Thiếu cải tiến. |
| 20 phút | Phân tích nguyên nhân | Cả team đào sâu root-cause bằng 5 Whys hoặc hỏi thêm ngữ cảnh. |
| 15 phút | Đề xuất giải pháp & chọn Action Items | Ưu tiên theo Impact–Effort; chọn 5 việc có thể làm ngay trong Sprint tiếp theo. |
| 5 phút | Kết thúc & Cam kết | Scrum Master tóm tắt, team đồng ý cam kết cải tiến. |

(C) Ít nhất 5 Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

1. Scrum Master – Ổn định thời gian Daily

- Làm gì: Khóa thời gian Daily cố định 9:00 AM, tự động bắt đầu dù thiếu thành viên.

- Khi nào: Áp dụng từ Sprint tiếp theo.

- Đo lường: 90% Daily bắt đầu đúng giờ trong Sprint.

2. Dev Lead – Rà soát task lớn để tránh spillover

- Làm gì: Tách nhỏ task lớn trong Sprint Planning + yêu cầu estimation rõ ràng.

- Khi nào: Thực hiện trong Sprint Planning tới.

- Đo lường: Giảm số task spillover xuống ≤ 1 task trong Sprint.

3. Tester – Thiết lập quy tắc “Cut-off time for testing”

- Làm gì: Quy định rõ: tất cả task Dev hoàn thành trước ngày thứ 9 của Sprint để QA test sớm.

- Khi nào: Bắt đầu Sprint tiếp theo.

- Đo lường: 100% bug quan trọng được phát hiện trước ngày cuối Sprint.

4. Toàn team – Thêm 10 phút “Mini Review giữa Sprint”

- Làm gì: Họp nhanh ngày thứ 7 để rà lại tiến độ, rủi ro và hỗ trợ chéo.

- Khi nào: Sprint tới.

- Đo lường: Giảm số lượng task bị chậm hơn 20%.

5. Scrum Master – Khuyến khích cải tiến trong mỗi Daily

- Làm gì: Thêm câu hỏi “Hôm nay có điều gì cần cải thiện không?” vào Daily.

- Khi nào: Áp dụng ngay Sprint tới.

- Đo lường: Mỗi tuần có ít nhất 1 ý tưởng cải tiến được ghi nhận.

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 60–90 phút | Team cần cải thiện quy trình, hành vi và thói quen | Dễ hiểu, trực quan, tạo ra hành động cụ thể | Thiếu đào sâu cảm xúc, dễ bị ý kiến chung chung | 5 |
| Sailboat | 60 phút | Team cần nhìn nhận rủi ro, trở ngại và mục tiêu | Giúp team tập trung vào rủi ro và cơ hội, tạo bức tranh tổng thể | Không đi sâu vào chi tiết task, không tập trung root-cause | 4 |
| Mad Sad Glad | 45–60 phút | Team đang stress, thiếu kết nối, cần giải tỏa cảm xúc | Khơi gợi chia sẻ cảm xúc thật, tăng sự gắn kết | Khó đi sâu vào hành động, dễ lan man nếu team lớn | 5 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team muốn phân tích cả mặt tích cực và tiêu cực, bài học | Cân bằng giữa tích cực/tiêu cực, tìm bài học | Có thể dài, khó tập trung nếu team ít ý tưởng | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 60 phút | Team muốn cải tiến quy trình, phát triển năng lực | Dễ áp dụng, thúc đẩy cải tiến liên tục | Không phù hợp nếu team đang stress, chưa ổn định | 3 |

Bài 8:

A. Mở đầu lấy lại không khí

- “Chào mọi người, hôm nay mục tiêu là cải thiện cách làm việc nhóm, không phải tìm ai đúng ai sai. Mọi ý kiến đều quan trọng, hãy tập trung vào giải pháp.”

- Thêm 1 phút khởi động/thoải mái, giảm căng thẳng.

B. Kỹ thuật tránh đổ lỗi cá nhân

- Silent Writing + Glad/Mad/Sad:

  - Mỗi người viết riêng cảm nhận về Sprint (vui, bực, buồn).

  - Không ghi tên cá nhân, chỉ nêu tình huống.

- Thu thập ý, gom theo chủ đề để thảo luận.

C. 3 câu “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Nói về vấn đề, không phải người.”

- “Cùng tìm cách cải thiện, không truy cứu lỗi.”

- “Tập trung vào quá trình, ai cũng học hỏi từ trải nghiệm.”

D. Action Items để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

- Daily check-in Dev + Tester đồng bộ trước 11h.

- PO không chen ngang, ghi note câu hỏi cho cuối buổi.

- Retro screen-free (không dùng điện thoại trong buổi).

- Checklist coding + testing rõ ràng, thống nhất.